|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 小说大数据分析平台 |
| --- | --- |
| 分 类: <模板> 使用者: <项目管理部> 文档编号： HD-PMC-305 四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要 项 目 承 担 部 门： 书不胜数组 撰 写 人（签名）： 杨登瑞 完 成 日 期： 2026-3-19 本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 杨登瑞 会 议 日 期： 2026-3-19 |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年3月19日 | 时间 Time | 16:20 | 地点 ADD. | 504-2 |
| 主题： 精化阶段完善、进行构建阶段 |  |  |  |  |  |
| 主持人：杨登瑞 出席者：唐晗涛，李浪，姜靖轩，何承羿 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| （1）完成数据库的设计、构建以及性能深度优化； （2）完成JS数据自动化脚本的重构与扩展，完成JS脚本到MySQL的数据迁移； （3）完成后端真实数据的上传与更新，部分接口开发； （4）搭建自动化测试框架，编写测试用例。 |  | - 杨登瑞：协助完成数据库开发工作，编写了数据库维护手册；制定了数据清洗策略。开发数据质量巡检脚本； - 李浪：完成JS脚本到MySQL的数据迁移；实现多源数据合并策略，建立动态字段映射表； - 唐晗涛：根据测试计划编写测试用例，涵盖功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等模块；搭建单元测试环境，覆盖核心业务逻辑； - 姜靖轩：完成数据库索引优化，设计分区表方案（按小说分类进行范围分区）和读写分离架构（主库负责写入，从库负责查询）； （5）何承羿：完成数据上传和基础查询接口开发；针对高频查询接口，增加Redis缓存层。 |  | 问题一： 随着数据量增长，部分统计查询耗时较长。 问题一解决方案： 引入Redis缓存热点数据，并定期将统计结果预计算存入汇总表；同时启用MySQL查询缓存。 问题二： 脚本执行时间随数据量增加而变长，可能影响后续任务调度。 问题二解决方案： 将脚本拆分为多个独立任务，使用消息队列进行任务编排，实现并行处理。 |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨登瑞 | 项目经理 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 2 | 李浪 | 编码人员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 3 | 唐晗涛 | 测试工程师 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 4 | 姜靖轩 | 数据库管理员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 5 | 何承羿 | 开发人员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |