|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 小说大数据分析平台 |
| --- | --- |
| 分 类: <模板> 使用者: <项目管理部> 文档编号： HD-PMC-305 四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要 项 目 承 担 部 门： 书不胜数组 撰 写 人（签名）： 姜靖轩 完 成 日 期： 2023-3-20 本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 姜靖轩 会 议 日 期： 2023-3-20 |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年3月20日 | 时间 Time | 17:00 | 地点 ADD. | 504-1 |
| 主题： 精化阶段完善、开启构建化阶段 |  |  |  |  |  |
| 主持人：杨登瑞 出席者：唐晗涛，李浪，姜靖轩 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| (1)完善mitproxy代理抓包应用开发，进行提取书籍类别提取任务，将提取到的9000本书名按批次分为9次具体提取任务，在3台主机上分别同时运行3个模拟器同时完成具体提取工作。 |  | (1)第一、二台主机成功完成配置并开始运行任务并以及完成了33%，预计2天内完成，第三台主机由于配置问题调试过程较慢，刚开始进行任务。 完成度：90% |  | 问题1： 由于主机防火墙及安全软件等原因导致代理配置成功后模拟器连接被拒绝。 问题1解决方案： 通过adb reverse配置模拟器本地映射至代理端口，绕过防火墙。 问题2： 提取过程中出现模拟器脱离控制、应用卡死等问题。 问题2解决方案： 脚本中自动检测应用是否卡死并自动重启应用。 |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨登瑞 | 项目经理 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 2 | 李浪 | 编码人员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 3 | 唐晗涛 | 测试工程师 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 4 | 姜靖轩 | 数据库管理员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |