|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 小说大数据分析平台 |
| --- | --- |
| 分 类: <模板> 使用者: <项目管理部> 文档编号： HD-PMC-305 四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要 项 目 承 担 部 门： 书不胜数组 撰 写 人（签名）： 何承羿 完 成 日 期： 2026-3-18 本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 杨登瑞 会 议 日 期： 2026-3-18 |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年3月18日 | 时间 Time | 16:30 | 地点 ADD. | 504-2 |
| 主题： 精化阶段完善、进行构建阶段 |  |  |  |  |  |
| 主持人：杨登瑞 出席者：唐晗涛，李浪，姜靖轩，何承羿 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| （1）更新DataAPI，添加基于MITProxy的爬虫实现，支持增量抓取、数据清洗与结构化存储； （2）完成前端全部组件及页面的开发； （3）验证设备与模拟器的成功连接，实现自动化控制流程，并将运行日志记录到文件； （4）利用模拟数据验证UI组件与图表的正确性，优化大数据量下的渲染性能（虚拟滚动、分页加载） （5）对接爬虫数据，提供数据查询接口，实现用户认证与授权。 |  | - 杨登瑞：配置代码规范工具和Git工作流；编写项目部署文档，完成压力测试方案设计，完成代码审查。 - 李浪：通过WebSocket实现实时数据推送，优化了列表渲染性能；实现基于Vue Router的动态路由权限控制。 - 唐晗涛：编写Python脚本连接模拟器/设备，实现自动化点击、滑动操作，验证控制可行性，编写生产环境部署脚本。 - 姜靖轩：实现的爬虫程序，完成目标网站数据采集、去重与清洗；编写定时任务脚本，实现每日增量更新；将爬虫日志写入文件系统。 - 何承羿：生成模拟数据集供前端开发测试，设计用户、书籍、分析数据等数据模型；实现爬虫数据的入库接口。 |  | 问题一：前端大屏可视化页面在加载10万+数据点时渲染卡顿，交互响应缓慢。 问题一解决方案：采用ECharts的渐进式渲染与数据集模式；对后端返回数据进行采样聚合；对表格类组件启用虚拟滚动。 问题二：爬虫在采集数据时频繁触发目标网站的反爬机制，导致IP被封，数据中断。 问题二解决方案：引入代理IP池，轮换使用；设置随机User-Agent和请求间隔。 |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨登瑞 | 项目经理 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 2 | 李浪 | 编码人员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 3 | 唐晗涛 | 测试工程师 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 4 | 姜靖轩 | 数据库管理员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 5 | 何承羿 | 开发人员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |