|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 小说大数据分析平台 |
| --- | --- |
| 分 类: <模板> 使用者: <项目管理部> 文档编号： HD-PMC-305 四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要 项 目 承 担 部 门： 书不胜数组 撰 写 人（签名）： 李浪 完 成 日 期： 2026-3-23 本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 李浪 会 议 日 期： 2026-3-23 |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年3月23日 | 时间 Time | 17:00 | 地点 ADD. | 504-1 |
| 主题： 小说数据获取 |  |  |  |  |  |
| 主持人：杨登瑞 出席者：唐晗涛，李浪，姜靖轩 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 爬取小说书籍具体信息 - 爬取小说作者具体信息 |  | - 书籍具体信息已经爬取完成 - 作者具体信息爬取进度约为50％ 完成度：75% |  | 问题1： 爬取过程中模番茄小说经常出现无响应等问题 问题一解决方案： 通过修改代码，使得当页面在一段时间内没有响应时，重启番茄小说软件。 |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨登瑞 | 项目经理 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 2 | 李浪 | 编码人员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 3 | 唐晗涛 | 测试工程师 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 4 | 姜靖轩 | 数据库管理员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |