|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 小说大数据分析平台 |
| --- | --- |
| 分 类: <模板> 使用者: <项目管理部> 文档编号： HD-PMC-305 四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要 项 目 承 担 部 门： 书不胜数组 撰 写 人（签名）： 杨登瑞 完 成 日 期： 2023-3-11 本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 杨登瑞 会 议 日 期： 2023-3-11 |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年3月11日 | 时间 Time | 17:00 | 地点 ADD. | 504-1 |
| 主题： 精化阶段完善、开启构建化阶段 |  |  |  |  |  |
| 主持人：杨登瑞 出席者：唐晗涛，李浪，姜靖轩 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 完成数据存储说明书 - 完成系统架构与详细设计说明书 - 完成虚拟机配置 |  | - 唐晗涛负责数据存储说明书的编写，完成数据库结构设计，包括小说信息表、作者信息表、评论信息表等数据表的设计，并整理数据库字段说明。 完成度：100% - 李浪负责系统架构设计与详细设计说明书的整理与编写，完成系统模块划分、系统架构设计以及接口设计部分内容，并对系统流程图进行整理。 完成度：100% - 姜靖轩负责系统架构设计与详细设计说明书的补充，包括部署图，结构图等等的绘制。 完成度：100% - 杨登瑞负责项目整体协调与文档审核，对系统架构设计说明书等文档进行检查与修改，并组织小组成员对系统设计方案进行完善。 完成度：100% |  | 问题1： 在写系统架构设计说明书过程中，系统模块划分和功能职责最初不够清晰，有些模块功能相互重复。 问题1解决方案： - 我们组重新梳理系统结构，将系统划分更为细化 - 明确各模块的具体功能，例如数据管理系统负责数据采集、清洗和存储，数据分析系统负责数据分析与算法处理，可视化系统负责分析结果展示。 |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨登瑞 | 项目经理 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 2 | 李浪 | 编码人员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 3 | 唐晗涛 | 测试工程师 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 4 | 姜靖轩 | 数据库管理员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |