|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 小说大数据分析平台 |
| --- | --- |
| 分 类: <模板> 使用者: <项目管理部> 文档编号： HD-PMC-305 四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要 项 目 承 担 部 门： 书不胜数组 撰 写 人（签名）： 杨登瑞 完 成 日 期： 2026-3-17 本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 杨登瑞 会 议 日 期： 2026-3-17 |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026年3月17日 | 时间 Time | 16:10 | 地点 ADD. | 504-1 |
| 主题： 精化阶段完善、进行构建阶段 |  |  |  |  |  |
| 主持人：杨登瑞 出席者：唐晗涛，李浪，姜靖轩 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| （1）搭建前端项目基础框架（Vue3 + Vite + Element Plus + ECharts） （2）完成前端18个页面及3个全局组件的开发 （3）实现路由配置、状态管理及布局框架 （4）使用模拟数据完成所有页面的UI展示与图表可视化 |  | - 杨登瑞：完成项目初始化、目录结构搭建、路由配置（18条路由含权限守卫）、Pinia状态管理（user/app两个store）、Axios请求。 - 李浪：完成登录注册页面、首页、大屏可视化页面、搜索结果页 - 唐晗涛：完成书籍分析模块（关键词分析、话题分析、类型统计）、情感分析模块（情感分类、口碑评分、热点分析）共6个页面 - 姜靖轩：完成智能推荐模块（热门推荐、分类推荐、相似推荐）、收藏夹页面、趋势分析模块（类型趋势、热度趋势、关键词趋势）共7个页面 |  | 问题一： 部分Element Plus图标名称不存在，导致项目构建失败。 问题一解决方案： 查阅官方文档，将无效图标替换为有效图标，重新构建验证通过。 |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨登瑞 | 项目经理 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 2 | 李浪 | 编码人员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 3 | 唐晗涛 | 测试工程师 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 4 | 姜靖轩 | 数据库管理员 | 书不胜数组 | 到 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |